개별 및 팀별 프로젝트 보고서

유영서 (팀장)

■ 프로젝트 진행 공통 현황

스마트 냉장고 식재료 관리 앱 "Freeze"를 Flutter 기반으로 개발 중이며, 교수 요구사항인 TinyML(온디바이스 AI) 조건을 충족하기 위해 인터넷 없이 기기 내에서 동작하는 식재료 인식 시스템을 구축하였다. MobileNetV2 기반 TFLite 모델(2.7MB)을 Samsung Galaxy S25 Ultra에 탑재하여 실시간 카메라 식재료 분류 및 수량 추정 기능까지 구현 완료하였다.

■ 개인의 프로젝트 내 역할 및 현재 문제점

[역할]

Flutter 앱 전체 아키텍처 설계 및 Android 빌드 환경 구성

food_classifier.dart, quantity_estimator.dart 등 온디바이스 AI 파이프라인 구현

Kaggle GPU 환경에서 MobileNetV2 전이학습 훈련 및 TFLite 변환

tflite_flutter 버전 업그레이드(0.11.0 → 0.12.1), APK 압축 예외 설정 등 빌드 이슈 해결

식품안전처 레시피 API 및 Spoonacular 이미지 AI 연동

한국 식품 키워드 DB 구축

[현재 문제점]

식재료 인식 정확도 부족 — 복숭아 입력 시 감자 56% 오분류, 가지 → 오이 오분류 등

원인: 학습 데이터가 흰 배경의 해외 합성 이미지(Fruits360) 중심으로 실제 한국 환경 사진과 도메인 불일치 발생

한국 고유 품종(백도, 청양고추 등) 데이터 부재로 인한 구조적 한계

■ 문제점 대응 방안

보유 중인 1.6TB 한국 식재료 전용 데이터셋 활용 예정

RTX 5080 탑재 로컬 PC에서 CUDA 12.8 + TensorFlow 2.18+ 환경 구성 후 전체 데이터 기반 재학습

Kaggle 20GB 용량 제한 및 무료 GPU 시간 제약 없이 대용량 학습 가능

한국 특화 클래스(쌀 품종, 한국 채소 등)까지 확장하여 모델 커버리지 개선

────────────────────────────────────────────────────────────

김문성 (팀원)

■ 프로젝트 진행 공통 현황

스마트 냉장고 식재료 관리 앱 "Freeze"를 Flutter 기반으로 개발 중이며, 온디바이스 AI를 통한 식재료 자동 인식, 냉장고 재고 관리, 레시피 추천 기능을 핵심으로 한다. 현재 카메라 촬영 → 식재료 분류 → 냉장고 등록 → 레시피 추천까지의 전체 사용자 플로우가 구현되어 실기기(Galaxy S25 Ultra)에서 동작 확인이 완료된 상태이다.

■ 개인의 프로젝트 내 역할 및 현재 문제점

[역할]

냉장고 식재료 관리 화면, 레시피 목록/상세 화면, 프로필 화면 UI 구현

전체 앱 UI/UX 디자인 및 화면 구성

기능 테스트 및 버그 리포트 — Ingredient.quantity 타입 불일치(int → double) 버그 발견 및 보고

사용자 시나리오 검토 및 발표 자료 준비

[현재 문제점]

AI 인식 결과가 UI에 잘못 표시되는 케이스 존재 — 복숭아 촬영 시 "감자"로 표시되는 등 사용자 경험 저하

인식 신뢰도가 낮은 경우 사용자가 수동으로 수정해야 하는 번거로움 발생

발표 시연 시 오인식 노출 가능성으로 인한 완성도 우려

■ 문제점 대응 방안

AI 인식 결과 화면에 상위 3개 후보를 신뢰도와 함께 표시하고 사용자가 선택할 수 있도록 UI 개선

인식 신뢰도가 낮을 때(예: 40% 미만) 수동 입력 유도 UI 추가

팀장의 한국 데이터 기반 모델 재학습 완료 후 교체 적용하여 근본적 정확도 개선 예정

시연 시나리오를 인식률 높은 식재료 위주로 구성하여 발표 리스크 최소화