스마트 냉장고 「Freeze」 프로젝트 보고서

온디바이스 TinyML 기반 식재료 관리 및 레시피 추천 시스템

팀장 : 유영서   |   팀원 : 김문성
개발 플랫폼 : Flutter (Android)
작성일 : 2026년 6월

1. 최종 목표

교수 요구사항인 TinyML(온디바이스 AI) 조건을 충족하는 스마트 냉장고 식재료 관리 앱을 개발하는 것을 목표로 한다. 인터넷 연결 없이 기기 자체에서 AI 추론을 수행하며, 카메라로 식재료를 촬영하면 자동으로 종류를 인식하고 냉장고 재고를 관리하며, 보유 재료 기반으로 레시피를 추천한다.

세부 목표

온디바이스 TinyML : 인터넷 없이 기기 내 AI 추론 수행 (교수 요구사항 충족)

실시간 식재료 인식 : MobileNetV2 기반 36종 식재료 자동 분류 및 수량 추정

스마트 냉장고 관리 : 재고 자동 등록, 유통기한 D-Day 관리, 레시피 추천

2. 최종 성과물 및 기여 사항

Flutter Android 앱 완성 — Galaxy S25 Ultra 실기기 구동 확인 완료

MobileNetV2 TFLite 모델 탑재 — 2.7MB 경량 모델, 36종 식재료 인식, Kaggle Tesla T4 GPU로 학습

전체 사용자 플로우 구현 — 촬영 → AI분류 → 냉장고등록 → 레시피추천 End-to-End 완성

레시피 API 연동 — 식품안전처 레시피 API 및 Spoonacular 이미지 AI 연동

3. 팀원 및 팀장 역할

유영서 (팀장)

Flutter 앱 전체 아키텍처 설계 및 Android 빌드 환경 구성

TFLite AI 파이프라인 구현 (food_classifier, quantity_estimator)

Kaggle GPU에서 MobileNetV2 학습 및 TFLite 변환

소셜 로그인(Kakao/Google) 구현, 레시피 API 연동

한국 식품 키워드 DB 구축, OCR + 이미지 AI 병렬 처리

김문성 (팀원)

전체 UI/UX 디자인 및 화면 구성

냉장고 식재료 관리 화면 개발

레시피 목록 / 상세 화면 개발, 프로필 화면 개발

기능 테스트 및 버그 리포트

발표 자료 준비, 사용자 시나리오 검토

4. 개발 환경 및 도구

프론트엔드

Flutter 3.32 / Dart, Provider(상태관리), SQLite(sqflite), Google Fonts, Lottie

AI / ML

tflite_flutter 0.12.1, MobileNetV2(ImageNet Pretrained), TensorFlow 2.x

Kaggle Tesla T4 GPU 학습, INT8 Dynamic Range Quantization

API 연동

식품안전처 레시피 API, Spoonacular 이미지 AI, Kakao 소셜 로그인, Google OAuth

빌드 / 배포

Android minSdk 21 / targetSdk 34, Gradle Kotlin DSL, TFLite noCompress 설정

Galaxy S25 Ultra 실기기 테스트

5. 주요 기능 및 기술

사용자 플로우 : 카메라 촬영 → AI 인식 → 냉장고 등록 → 레시피 추천

온디바이스 TinyML

MobileNetV2 2.7MB 모델, 36종 식재료 인식, 수량 자동 추정, 인터넷 불필요

냉장고 재고 관리

유통기한 D-Day 알림, 카테고리 분류, 슬라이드 삭제, 실시간 동기화

레시피 추천

보유 재료 기반 자동 추천, 식품안전처 DB, 영양 정보, 조리 시간 안내

6. 완성도 및 기능 단위 진척도

냉장고 관리 화면   ███████████████████░  95%

레시피 추천 기능   ██████████████████░░  90%

프로필 / 로그인   ███████████████████░  95%

카메라 인식 기능   █████████████████░░░  85%

모델 인식 정확도   ██████████████░░░░░░  70%

전체 완성도 : 87%

주요 지표 : 인식 가능 식재료 36종, TFLite 모델 2.7MB, 학습 데이터 3,115장, 추론 속도 1초 미만

7. 향후 과제 및 이슈

현재 이슈

오인식 : 복숭아 → 감자(56%), 가지 → 오이 오분류 발생

도메인 불일치 : 해외 합성 데이터와 한국 실환경 사진 간 차이

품종 미지원 : 백도, 청양고추 등 한국 특화 품종 데이터 부재

대응 방안

보유 중인 1.6TB 한국 식재료 데이터셋으로 재학습 예정

RTX 5080 로컬 PC + CUDA 12.8 환경 구성으로 대용량 학습

쌀 품종 등 한국 특화 100종 이상 클래스 확장

인식 신뢰도가 낮을 때 수동 입력 유도 UX 추가

로드맵

단기 : 한국 데이터 재학습으로 정확도 85% 이상 달성

장기 : 1.6TB 전체 학습으로 한국 식문화 특화 모델 완성

8. 결론 및 질의응답

본 프로젝트는 교수 요구사항인 TinyML(온디바이스 AI)을 충족하며, 인터넷 없이 기기 자체에서 36종 식재료를 인식하는 스마트 냉장고 앱을 완성하였다. 촬영부터 레시피 추천까지 전체 사용자 플로우가 실기기에서 동작함을 확인하였으며, 전체 완성도는 약 87%이다.

현재 인식 정확도 이슈는 학습 데이터의 도메인 불일치에서 기인하며, 보유 중인 한국 식재료 데이터셋 재학습을 통해 근본적으로 개선할 계획이다.

핵심 성과

TinyML 구현 완료 / 실기기 구동 확인 / 36종 식재료 인식 / 전체 플로우 완성