개별 및 팀별 프로젝트 보고서

김문성  (팀원)

■ 프로젝트 진행 공통 현황

스마트 냉장고 식재료 관리 앱 "Freeze"를 Flutter 기반으로 개발 중이며, 온디바이스 AI를 통한 식재료 자동 인식, 냉장고 재고 관리, 레시피 추천 기능을 핵심으로 한다. 현재 카메라 촬영 → 식재료 분류 → 냉장고 등록 → 레시피 추천까지의 전체 사용자 플로우가 구현되어 실기기(Galaxy S25 Ultra)에서 동작 확인이 완료된 상태이다.

■ 개인의 프로젝트 내 역할 및 현재 문제점

[역할]

냉장고 식재료 관리 화면, 레시피 목록/상세 화면, 프로필 화면 UI 구현

전체 앱 UI/UX 디자인 및 화면 구성

기능 테스트 및 버그 리포트 — Ingredient.quantity 타입 불일치(int → double) 버그 발견 및 보고

사용자 시나리오 검토 및 발표 자료 준비

[현재 문제점]

AI 인식 결과가 UI에 잘못 표시되는 케이스 존재 — 복숭아 촬영 시 "감자"로 표시되는 등 사용자 경험 저하

인식 신뢰도가 낮은 경우 사용자가 수동으로 수정해야 하는 번거로움 발생

발표 시연 시 오인식 노출 가능성으로 인한 완성도 우려

■ 문제점 대응 방안

AI 인식 결과 화면에 상위 3개 후보를 신뢰도와 함께 표시하고 사용자가 선택할 수 있도록 UI 개선

인식 신뢰도가 낮을 때(예: 40% 미만) 수동 입력 유도 UI 추가

팀장의 한국 데이터 기반 모델 재학습 완료 후 교체 적용하여 근본적 정확도 개선 예정

시연 시나리오를 인식률 높은 식재료 위주로 구성하여 발표 리스크 최소화